TRƯỜNG ĐẠI HỌC [TÊN TRƯỜNG]

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MINI PROJECT

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT

CHO DỰ ÁN MOTOGO

Nền tảng kết nối khách du lịch với cửa hàng cho thuê xe máy tự lái

Link bảng Trello công khai:

https://trello.com/b/MotoGoDemo/motogo-product-backlog-sprint-1

(Bảng để chế độ Public – kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh. Ảnh chụp màn hình được mô tả tại Hạng mục 1)

Thành viên nhóm (vai trò Scrum):

• Product Owner: [Họ tên] – Phân rã yêu cầu, ưu tiên Backlog

• Scrum Master: [Họ tên] – Tổ chức tiến độ, ghi nhận trở ngại

• Development Team: [Họ tên] – Viết Story, AC, ước lượng, task

Lớp: [Mã lớp]          Ngày nộp: 19/10/2026

# MỤC LỤC

1. Hạng mục 1: Phân rã Epic – Feature

2. Hạng mục 2: Danh sách User Story

3. Hạng mục 3: Bảng tự đánh giá INVEST

4. Hạng mục 4: Acceptance Criteria

5. Hạng mục 5: Definition of Done

6. Hạng mục 6: Prioritized Product Backlog (MoSCoW)

7. Hạng mục 7: Bảng ước lượng Story Point

8. Hạng mục 8: Kế hoạch Sprint 1

Phụ lục A: Nhật ký vai trò

Phụ lục B: Câu hỏi và giả định

# 1. Hạng mục 1: Phân rã Epic – Feature

Dựa trên ba nhóm nghiệp vụ cốt lõi của MotoGo (tìm & giữ chỗ, quản lý đơn & kho, biên bản giao nhận), nhóm xây dựng 3 Epic và 6 Feature như sau. Mỗi Epic nêu rõ giá trị nghiệp vụ, không đặt tên theo module kỹ thuật.

## 1.1. Epic 1: Tìm kiếm và giữ chỗ xe máy nhanh chóng

Giá trị nghiệp vụ: Giúp khách du lịch tại Vũng Tàu và Đà Nẵng tìm được xe còn trống theo đúng khung giờ mong muốn và giữ chỗ an toàn trong lúc thanh toán, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi từ tìm kiếm sang đặt thành công.

Feature 1.1 – Tìm kiếm xe còn trống theo thời gian & địa điểm

Bao phủ: FR-01 (Tìm kiếm xe theo ngày/giờ nhận-trả và khu vực), FR-02 (Hiển thị danh sách xe còn trống kèm thông tin cơ bản: loại xe, giá, cửa hàng).

Feature 1.2 – Giữ chỗ tạm thời và tạo đơn đặt cọc

Bao phủ: FR-03 (Tạo đơn giữ chỗ), BR-01 (Thời gian giữ chỗ tối đa 30 phút, hết hạn tự hủy).

## 1.2. Epic 2: Quản lý đơn hàng và lịch xe phía cửa hàng

Giá trị nghiệp vụ: Cho phép chủ cửa hàng và nhân viên xác nhận/từ chối đơn nhanh chóng đồng thời đảm bảo lịch xe không bị trùng, giảm rủi ro vận hành và tăng độ tin cậy của nền tảng.

Feature 2.1 – Nhận thông báo và xác nhận/từ chối đơn

Bao phủ: FR-04 (Thông báo đơn mới real-time), FR-05 (Xác nhận hoặc từ chối đơn kèm lý do).

Feature 2.2 – Quản lý lịch xe không trùng

Bao phủ: FR-06 (Xem lịch đặt theo từng xe), BR-02 (Một xe không được xác nhận hai đơn chồng khung giờ).

## 1.3. Epic 3: Lập biên bản giao nhận xe có bằng chứng hình ảnh

Giá trị nghiệp vụ: Tạo bằng chứng số (ảnh) về tình trạng xe lúc giao và lúc nhận lại, bảo vệ quyền lợi cả khách và cửa hàng, giảm tranh chấp sau thuê.

Feature 3.1 – Chụp và tải ảnh tình trạng xe

Bao phủ: FR-07 (Tải tối thiểu 4 ảnh: trước, sau, hai bên lúc giao/nhận).

Feature 3.2 – Xác nhận biên bản điện tử hai bên

Bao phủ: FR-08 (Khách và nhân viên cùng xác nhận biên bản trên hệ thống).

## 1.4. Ảnh chụp màn hình bảng Trello

Bảng Trello: "MotoGo – [Họ tên] – [Lớp]" (Public).

Các list: Epic | Feature | Product Backlog | Sprint 1 Backlog.

Nhãn: Epic, Feature, User Story + Must, Should, Could, Won't.

(Trong bài nộp thực tế, chèn 2–3 ảnh chụp: toàn cảnh bảng, list Product Backlog đã sắp xếp ưu tiên, list Sprint 1 Backlog. Do môi trường demo, ảnh được thay bằng mô tả cấu trúc trên.)

# 2. Hạng mục 2: Danh sách User Story

Tổng cộng 9 User Story, phủ các module: Tìm kiếm, Đặt giữ chỗ, Xác nhận đơn cửa hàng, Quản lý lịch, Biên bản giao nhận. Có 3 story dành cho chủ cửa hàng / nhân viên. Mỗi story ≤ 2 dòng, gắn mã FR/BR.

| Mã | User Story | Truy vết | Ưu tiên | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo ngày giờ và khu vực để chọn được xe phù hợp. | FR-01, FR-02 | Must | 5 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe vừa chọn trong 30 phút để thanh toán cọc mà không bị người khác đặt mất. | FR-03, BR-01 | Must | 5 |
| US-03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn nhận thông báo đơn mới ngay khi có để xác nhận hoặc từ chối kịp thời. | FR-04 | Must | 3 |
| US-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch đặt của từng xe để tránh xác nhận đơn trùng khung giờ. | FR-06, BR-02 | Must | 5 |
| US-05 | Là khách thuê, tôi muốn chụp và tải ảnh tình trạng xe lúc nhận để làm bằng chứng khi trả xe. | FR-07 | Should | 5 |
| US-06 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn cùng khách xác nhận biên bản giao nhận điện tử để hoàn tất thủ tục. | FR-08 | Should | 3 |
| US-07 | Là khách thuê, tôi muốn hủy đơn đang trong thời gian giữ chỗ để lấy lại xe cho người khác. | FR-09 | Could | 2 |
| US-08 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn cập nhật trạng thái xe sau khi khách trả để mở lại cho thuê. | FR-10 | Could | 3 |
| US-09 | Là khách thuê, tôi muốn xem lịch sử các đơn đã đặt để theo dõi và đánh giá cửa hàng. | FR-11 | Won't | 3 |

Ghi chú: US-03, US-04, US-06, US-08 dành cho chủ cửa hàng / nhân viên (đáp ứng yêu cầu tối thiểu 2 story không phải khách thuê).

# 3. Hạng mục 3: Bảng tự đánh giá INVEST

Chọn 3 User Story để đánh giá theo 6 tiêu chí INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable).

## 3.1. Đánh giá US-02 (giữ chỗ 30 phút)

| Tiêu chí | Kết quả | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Independent | Đạt | Có thể triển khai độc lập sau khi có danh sách xe (US-01). |
| Negotiable | Đạt | Thời gian giữ chỗ có thể thương lượng (15–45 phút). |
| Valuable | Đạt | Trực tiếp giảm mất cơ hội đặt xe, tăng chuyển đổi. |
| Estimable | Đạt | Phạm vi rõ: tạo đơn + timer + unlock. |
| Small | Đạt | Một luồng chính, ước lượng 5 SP. |
| Testable | Đạt | Có thể kiểm thử timer và trạng thái xe. |

## 3.2. Đánh giá US-04 (xem lịch xe)

| Tiêu chí | Kết quả | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Independent | Đạt | Độc lập với luồng khách; chỉ cần dữ liệu đơn đã xác nhận. |
| Negotiable | Đạt | Hình thức hiển thị (calendar / list) có thể thương lượng. |
| Valuable | Đạt | Ngăn double-booking – giá trị cốt lõi cho cửa hàng. |
| Estimable | Đạt | Phạm vi rõ ràng. |
| Small | Đạt | 5 SP, phù hợp một Sprint. |
| Testable | Đạt | Kiểm tra hiển thị và cảnh báo trùng. |

## 3.3. Đánh giá US-05 (chụp ảnh) – bản trước và sau khi sửa

Bản trước (Chưa đạt đầy đủ INVEST):

"Là khách, tôi muốn upload ảnh xe để có bằng chứng."

Vấn đề: Quá mơ hồ (Negotiable yếu, Estimable khó, Testable kém vì thiếu số lượng ảnh, thời điểm).

| Tiêu chí | Trước | Lý do chưa đạt |
| --- | --- | --- |
| Independent | Đạt | – |
| Negotiable | Chưa đạt | Không rõ số ảnh, định dạng, thời điểm bắt buộc. |
| Valuable | Đạt | – |
| Estimable | Chưa đạt | Phạm vi mơ hồ → khó ước lượng chính xác. |
| Small | Đạt | – |
| Testable | Chưa đạt | Thiếu tiêu chí cụ thể để viết test case. |

Bản sau (đã sửa – US-05 hiện tại):

"Là khách thuê, tôi muốn chụp và tải ảnh tình trạng xe lúc nhận để làm bằng chứng khi trả xe."

Đã sửa: Bổ sung vai trò rõ, thời điểm (lúc nhận), mục đích (bằng chứng khi trả), từ đó dễ thương lượng số ảnh tối thiểu (4) và viết AC/test.

# 4. Hạng mục 4: Acceptance Criteria

Viết AC cho 3 story ưu tiên cao nhất (Must): US-01, US-02, US-04. Mỗi story ≥ 3 tiêu chí Given-When-Then, có ít nhất 1 ngoại lệ. Có tiêu chí tham chiếu BR cụ thể.

## 4.1. US-01 – Tìm xe còn trống

| Mã story | US-01 |
| --- | --- |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo ngày giờ và khu vực để chọn được xe phù hợp. |
| Truy vết | FR-01, FR-02 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

Chi tiết AC:

| AC-01 (luồng chính) | Given khách đã chọn khu vực Vũng Tàu hoặc Đà Nẵng và nhập ngày giờ nhận-trả hợp lệ, When hệ thống thực hiện tìm kiếm, Then danh sách xe còn trống trong khung giờ đó được hiển thị kèm loại xe, giá thuê, tên cửa hàng. |
| --- | --- |
| AC-02 (luồng chính) | Given danh sách kết quả đã hiển thị, When khách chọn một xe, Then hệ thống chuyển sang màn hình chi tiết xe và nút "Giữ chỗ". |
| AC-03 (ngoại lệ) | Given khách nhập khung giờ nhận-trả không hợp lệ (ngày trả trước ngày nhận hoặc quá 30 ngày), When bấm tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không trả kết quả. |

## 4.2. US-02 – Giữ chỗ 30 phút

| Mã story | US-02 |
| --- | --- |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe vừa chọn trong 30 phút để thanh toán cọc mà không bị người khác đặt mất. |
| Truy vết | FR-03, BR-01 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

Chi tiết AC:

| AC-01 (luồng chính) | Given khách đã chọn xe còn trống và bấm "Giữ chỗ", When hệ thống tạo đơn thành công, Then xe được giữ chỗ 30 phút (theo BR-01) và không còn hiển thị trong kết quả tìm kiếm của khách khác. |
| --- | --- |
| AC-02 (ngoại lệ) | Given đơn đang ở trạng thái chờ thanh toán cọc, When quá 30 phút mà khách chưa thanh toán, Then đơn tự động hủy và xe được mở lại trong kết quả tìm kiếm (thực thi BR-01). |
| AC-03 (ngoại lệ) | Given hai khách cùng bấm giữ chỗ cùng một xe gần như đồng thời, When hệ thống xử lý, Then chỉ một đơn được tạo thành công, đơn còn lại nhận thông báo "Xe vừa được giữ bởi người khác". |

## 4.3. US-04 – Xem lịch xe không trùng

| Mã story | US-04 |
| --- | --- |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch đặt của từng xe để tránh xác nhận đơn trùng khung giờ. |
| Truy vết | FR-06, BR-02 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

Chi tiết AC:

| AC-01 (luồng chính) | Given chủ cửa hàng đã đăng nhập và chọn một xe, When mở màn hình lịch, Then hệ thống hiển thị các khung giờ đã được đặt (xác nhận) và khung giờ trống của xe đó. |
| --- | --- |
| AC-02 (luồng chính) | Given chủ cửa hàng đang xem một đơn chờ xác nhận, When khung giờ của đơn chồng với lịch đã xác nhận của xe, Then hệ thống cảnh báo "Trùng lịch" và vô hiệu hóa nút Xác nhận (thực thi BR-02). |
| AC-03 (ngoại lệ) | Given xe chưa có bất kỳ đơn nào, When chủ cửa hàng mở lịch, Then toàn bộ khung giờ trong 30 ngày tới được hiển thị là trống. |

# 5. Hạng mục 5: Definition of Done

Bộ DoD gồm 5 điều kiện áp dụng chung cho mọi User Story. Mỗi điều kiện trả lời được bằng Có/Không.

| STT | Điều kiện Definition of Done |
| --- | --- |
| 1 | Code đã được review bởi ít nhất một thành viên khác trong Development Team (Có/Không). |
| 2 | Tất cả Acceptance Criteria của story đã được kiểm thử thủ công và đạt (Có/Không). |
| 3 | Không còn lỗi mức Critical hoặc High trên môi trường staging (Có/Không). |
| 4 | Tài liệu API / ghi chú kỹ thuật liên quan story đã được cập nhật trên wiki nội bộ (Có/Không). |
| 5 | Story đã được Product Owner chấp nhận trong buổi Review (Có/Không). |

## 5.1. Phân biệt DoD và Acceptance Criteria

Acceptance Criteria (AC) mô tả điều kiện để một story cụ thể được coi là hoàn thành đúng yêu cầu nghiệp vụ của story đó (ví dụ: "xe được giữ 30 phút"). AC khác nhau giữa các story.

Definition of Done (DoD) là bộ tiêu chuẩn chất lượng chung áp dụng cho mọi story trước khi được đánh dấu Done (review code, test AC, không bug Critical…). DoD không thay đổi theo story.

Ví dụ từ US-02:

• AC-01 của US-02: "xe được giữ chỗ 30 phút và không hiển thị cho khách khác" → đây là AC (nghiệp vụ cụ thể).

• Để US-02 được Done, ngoài việc thỏa 3 AC, còn phải thỏa cả 5 điều kiện DoD (code review, PO accept…).

# 6. Hạng mục 6: Prioritized Product Backlog (MoSCoW)

Toàn bộ 9 User Story được xếp theo MoSCoW. Tỷ lệ Must = 4/9 ≈ 44% (< 50%). Thứ tự trong list Product Backlog trên Trello phản ánh độ ưu tiên từ cao xuống thấp.

## 6.1. Bảng giải trình lý do ưu tiên (tối thiểu 4 hạng mục)

Ba mục tiêu kinh doanh tham chiếu (từ SRS mục 1):

(G1) Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ tìm kiếm sang đặt thành công tại Vũng Tàu & Đà Nẵng.

(G2) Giảm rủi ro double-booking và tranh chấp giữa khách – cửa hàng.

(G3) Xây dựng niềm tin bằng bằng chứng số ngay từ phiên bản đầu.

| Story | Mức | Lý do xếp hạng (gắn mục tiêu kinh doanh) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Là điểm vào của toàn bộ luồng. Không có tìm kiếm thì không có đơn → trực tiếp phục vụ G1. |
| US-02 | Must | Giữ chỗ 30 phút ngăn mất xe trong lúc thanh toán, tăng tỷ lệ hoàn tất đặt → G1. Đồng thời giảm xung đột → G2. |
| US-03 | Must | Cửa hàng phải phản hồi nhanh mới giữ được khách. Thông báo real-time là nền tảng của G1 và G2. |
| US-04 | Must | Tránh xác nhận trùng lịch là yêu cầu sống còn của mô hình cho thuê → trực tiếp G2. |
| US-05 | Should | Bằng chứng ảnh hỗ trợ G3 nhưng có thể triển khai ngay sau các Must cốt lõi của Sprint 1. |
| US-09 | Won't | Lịch sử đơn và đánh giá là tính năng gia tăng trải nghiệm. Phiên bản đầu tập trung giao dịch thành công (G1, G2); lịch sử có thể đưa vào Sprint sau khi đã có đủ đơn thực tế. |

# 7. Hạng mục 7: Bảng ước lượng Story Point

Story chuẩn (baseline): US-02 – Giữ chỗ 30 phút = 5 điểm.

Lý do chọn: Độ phức tạp trung bình (tạo đơn + timer + unlock + race condition cơ bản), team đã hiểu rõ, dễ so sánh tương đối.

| Story | SP | Căn cứ so sánh với baseline US-02 (5 SP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Tương đương: query + filter + hiển thị list, độ phức tạp gần bằng tạo đơn + timer. |
| US-02 | 5 | Baseline. |
| US-03 | 3 | Đơn giản hơn: chủ yếu push notification + list đơn mới, ít logic nghiệp vụ hơn US-02. |
| US-04 | 5 | Tương đương: cần tính toán chồng khung giờ + UI lịch, độ khó gần bằng race-condition của giữ chỗ. |
| US-05 | 5 | Tương đương: upload nhiều ảnh + lưu trữ + liên kết đơn, effort gần baseline. |
| US-06 | 3 | Đơn giản hơn: chủ yếu UI xác nhận hai bên + cập nhật trạng thái. |
| US-07 | 2 | Nhỏ hơn rõ: chỉ hủy đơn + unlock xe, logic rất ít. |
| US-08 | 3 | Đơn giản hơn baseline: cập nhật trạng thái + mở lại lịch. |
| US-09 | 3 | Đơn giản hơn: list lịch sử + filter cơ bản. |

Không có story nào vượt 13 điểm nên không cần tách nhỏ.

# 8. Hạng mục 8: Kế hoạch Sprint 1

## 8.1. Sprint Goal

Trong Sprint 1, khách du lịch có thể tìm và giữ chỗ xe máy thành công tại Vũng Tàu/Đà Nẵng, đồng thời cửa hàng có thể nhận đơn và tránh xác nhận trùng lịch – tạo nền tảng giao dịch tin cậy đầu tiên.

## 8.2. Sprint Backlog

Velocity giả định của team: 20 Story Point / Sprint (dựa trên capacity thực tế bên dưới).

Các story được chọn vào Sprint 1 (tổng 18 SP ≤ 20):

| Mã | User Story | SP | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm xe còn trống theo ngày giờ & khu vực | 5 | Must |
| US-02 | Giữ chỗ xe 30 phút | 5 | Must |
| US-03 | Thông báo đơn mới cho chủ cửa hàng | 3 | Must |
| US-04 | Xem lịch xe tránh trùng | 5 | Must |
| Tổng |  | 18 |  |

## 8.3. Phân rã task cho US-02 (Giữ chỗ 30 phút)

| STT | Task | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế API tạo đơn giữ chỗ + response | 3h |
| 2 | Implement logic giữ chỗ + timer 30 phút (background job) | 5h |
| 3 | Xử lý race condition khi nhiều người giữ cùng lúc | 4h |
| 4 | UI màn hình giữ chỗ + đếm ngược thời gian | 4h |
| 5 | Viết unit test + kiểm thử thủ công 3 AC | 3h |
| 6 | Code review và sửa theo góp ý | 2h |
|  | Tổng | 21h |

## 8.4. Bảng capacity cá nhân

Giả định Sprint dài 5 ngày làm việc (Thứ 2 – Thứ 6). Mỗi người làm việc 6 giờ thực tế/ngày (đã trừ họp, nghỉ giữa giờ). Dự phòng 20% cho rủi ro/bug/hỗ trợ.

| Thành viên | Giờ/ngày | Số ngày | Tổng giờ thô | Capacity sau dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev 1 (Backend) | 6h | 5 | 30h | 24h |
| Dev 2 (Frontend) | 6h | 5 | 30h | 24h |
| Dev 3 (Full-stack / Test) | 6h | 5 | 30h | 24h |
| Tổng capacity team |  |  | 90h | 72h |

Với velocity 20 SP và tổng task ước lượng khoảng 60–65 giờ (bao gồm 4 story), capacity 72 giờ sau dự phòng là đủ.

# Phụ lục A: Nhật ký vai trò

Ba quyết định quan trọng trong quá trình làm việc:

| STT | Quyết định | Vai trò ra quyết định | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xếp US-01 đến US-04 vào Must, giữ tỷ lệ Must < 50% | Product Owner | Ba mục tiêu kinh doanh G1–G3; tập trung giao dịch thành công trước. |
| 2 | Chọn US-02 làm baseline 5 SP và ước lượng tương đối | Development Team | Team đã hiểu rõ luồng giữ chỗ; dễ so sánh các story khác. |
| 3 | Đưa US-09 (lịch sử đơn) vào Won't cho phiên bản đầu | Product Owner + Scrum Master | Chưa có đủ dữ liệu đơn thực tế; ưu tiên luồng chính để đạt Sprint Goal. |

# Phụ lục B: Câu hỏi và giả định

Hai câu hỏi đã đặt cho khách hàng (hoặc stakeholder):

Câu hỏi 1:

Thời gian giữ chỗ tối ưu là bao lâu? 15 phút, 30 phút hay 45 phút?

Trả lời / Giả định thay thế: Giả định 30 phút (theo thông lệ đặt cọc dịch vụ du lịch).

Ảnh hưởng nếu giả định sai: Nếu thực tế khách cần 45 phút thì tỷ lệ hủy tự động cao → phải điều chỉnh BR-01 và có thể ảnh hưởng US-02, AC liên quan.

Câu hỏi 2:

Số ảnh tối thiểu cần tải lên khi giao/nhận xe là bao nhiêu? Có bắt buộc ảnh biển số không?

Trả lời / Giả định thay thế: Giả định tối thiểu 4 ảnh (trước – sau – hai bên), chưa bắt buộc ảnh biển số ở phiên bản đầu.

Ảnh hưởng nếu giả định sai: Nếu cửa hàng yêu cầu 6–8 ảnh hoặc bắt buộc biển số thì US-05 và AC sẽ phải mở rộng scope, có thể đẩy story sang Sprint sau.

— Hết báo cáo —